# 셀러레이더 Codex용 개발 진행 파일

- 문서 버전: v0.1

- 작성일: 2026-07-02

- 목적: Codex Pro가 작은 PR 단위로 구현할 수 있도록 작업 순서, 프롬프트, 검증 기준을 정의한다.

## 1. Codex 개발 원칙

- 한 번에 한 기능만 구현한다.

- DB 변경 → 백엔드 API → 테스트 → 프론트 화면 순서로 진행한다.

- 외부 API는 테스트에서 직접 호출하지 않는다.

- 모든 외부 API Client는 mock 테스트를 작성한다.

- API Secret, JWT, 비밀번호를 코드에 하드코딩하지 않는다.

- AI 호출 기능은 MVP에 넣지 않는다.

- 설계서에 없는 기능은 구현하지 않는다.

- 각 작업은 PR 단위로 끝내고, 검증 명령어 결과를 남긴다.

## 2. 저장소 구조

seller-radar
├─ backend/
│  ├─ src/main/java/com/sellerradar
│  ├─ src/test/java/com/sellerradar
│  └─ build.gradle
├─ frontend/
│  ├─ src/
│  ├─ package.json
│  └─ vite.config.ts
├─ docs/
│  ├─ 01_screen_design.md
│  ├─ 02_interface_design.md
│  ├─ 03_system_design.md
│  └─ 04_codex_development_plan.md
├─ infra/
│  └─ docker-compose.yml
├─ .github/
│  ├─ workflows/
│  └─ pull_request_template.md
├─ AGENTS.md
└─ README.md

## 3. 기본 기술 스택

| 영역 | 스택 |
| --- | --- |
| Backend | Java 21, Spring Boot, Gradle |
| Frontend | React, TypeScript, Vite |
| DB | PostgreSQL |
| Auth | Spring Security, JWT |
| Batch | Spring Scheduler |
| Infra | Docker Compose |
| CI | GitHub Actions |
| Test | JUnit 5, Mockito, React build/type check |

## 4. 공통 검증 명령어

Backend:

cd backend
./gradlew test

Frontend:

cd frontend
npm install
npm run build

Infra:

docker compose up -d db
docker compose ps

전체 PR은 가능한 한 다음 기준을 만족해야 한다.

backend test 성공
frontend build 성공
secret 하드코딩 없음
외부 API 직접 호출 테스트 없음
문서 변경 필요 시 docs 업데이트

## 5. 브랜치/PR 규칙

브랜치 이름:

feature/001-project-setup
feature/002-keyword-crud
feature/003-naver-shopping-client
fix/xxx
chore/xxx

PR 제목:

[Feature] Keyword CRUD API 구현

PR 본문 템플릿:

## 작업 내용
- 

## 검증
- [ ] ./gradlew test
- [ ] npm run build
- [ ] docker compose up -d db

## 영향 범위
- Backend:
- Frontend:
- DB:

## 참고
- docs/...

## 6. 작업 로드맵

## Phase 0. 프로젝트 초기화

### Task 001. 프로젝트 구조 생성

Codex 프롬프트:

프로젝트 초기 구조를 생성해줘.

요구사항:
- backend: Spring Boot, Java 21, Gradle 프로젝트
- frontend: React + TypeScript + Vite 프로젝트
- infra/docker-compose.yml로 PostgreSQL 실행
- docs 디렉터리 생성
- README.md에 로컬 실행 방법 작성
- AGENTS.md 규칙을 준수

검증:
- backend ./gradlew test 성공
- frontend npm run build 성공
- docker compose up -d db 성공

완료 기준:

- 루트에서 backend/frontend/infra/docs 확인

- DB 컨테이너 실행 가능

- README에 로컬 실행 순서 존재

### Task 002. 공통 응답/에러 구조 구현

backend에 공통 API 응답 구조를 구현해줘.

요구사항:
- ApiResponse<T>
- ApiError
- GlobalExceptionHandler
- requestId 생성 필터
- 표준 에러 코드 enum
- Validation 오류 응답 통일

검증:
- 단위 테스트 작성
- ./gradlew test 성공

## Phase 1. 인증/사용자/플랜

### Task 003. 사용자/플랜 기본 모델 구현

users, subscription_plan, user_subscription 기본 모델을 구현해줘.

요구사항:
- User entity
- Plan enum: FREE, BASIC, PRO
- UserRepository
- 비밀번호 해시를 위한 PasswordEncoder 구성
- 초기 플랜은 FREE

검증:
- Repository 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 004. JWT 로그인/회원가입 구현

회원가입/로그인 API를 구현해줘.

엔드포인트:
- POST /api/v1/auth/signup
- POST /api/v1/auth/login
- POST /api/v1/auth/refresh

요구사항:
- 이메일 중복 방지
- 비밀번호 8자 이상 검증
- JWT Access/Refresh 토큰 발급
- Spring Security 적용

검증:
- Controller 테스트 또는 통합 테스트
- ./gradlew test 성공

## Phase 2. 키워드 레이더 v0.1

### Task 005. 카테고리/위험 카테고리 모델 구현

category_master와 risk_category_rule 모델을 구현해줘.

요구사항:
- CategoryCode enum
- 초기 카테고리 seed 데이터
  - CAR_ACCESSORY
  - DESK_OFFICE
  - HOME_STORAGE
  - BATH_CLEANING
  - TRAVEL_ORGANIZER
  - PET_WALK_HYGIENE
  - KITCHEN_STORAGE
  - CAMPING_PICNIC
  - HOME_TRAINING
  - SEASONAL_LIVING
- 위험 카테고리 룰 seed
- 추천 제외/주의 여부 조회 서비스

검증:
- seed 데이터 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 006. 키워드 CRUD API 구현

키워드 관리 기능을 구현해줘.

엔드포인트:
- GET /api/v1/keywords
- POST /api/v1/keywords
- PUT /api/v1/keywords/{keywordId}
- DELETE /api/v1/keywords/{keywordId}

요구사항:
- keyword_master 테이블
- 사용자별 중복 키워드 방지
- FREE 플랜 키워드 3개 제한
- 삭제는 soft delete
- analysisStatus 기본 PENDING

검증:
- Service 단위 테스트
- Controller 통합 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 007. 키워드 목록 프론트 화면 구현

frontend에 키워드 목록 화면을 구현해줘.

요구사항:
- /keywords 라우트
- 키워드 등록 폼
- 키워드 목록 테이블
- 상태 배지 표시
- 무료 플랜 한도 메시지
- API client 분리

검증:
- npm run build 성공

## Phase 3. 네이버 쇼핑 검색 연동

### Task 008. NaverShoppingClient 구현

네이버 쇼핑 검색 API Client를 구현해줘.

요구사항:
- NaverShoppingClient
- application.yml에 client-id/client-secret 설정 키만 정의
- 실제 값은 환경변수로 주입
- query, display, start, sort, exclude 파라미터 지원
- 외부 API 응답 DTO 작성
- 테스트는 MockWebServer 또는 WireMock 사용
- 테스트에서 실제 네이버 API 호출 금지

검증:
- Client 테스트 작성
- ./gradlew test 성공

### Task 009. 쇼핑 검색 스냅샷 저장 구현

네이버 쇼핑 검색 결과를 snapshot으로 저장하는 기능을 구현해줘.

요구사항:
- shopping_price_snapshot 테이블
- shopping_top_item 테이블
- keyword별 baseDate 기준 중복 저장 방지
- 오늘 이미 성공한 키워드는 외부 API 재호출하지 않음
- api_call_log 저장

검증:
- 캐시 사용 테스트
- 중복 방지 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 010. 쇼핑 검색 수동 배치 API 구현

관리자용 쇼핑 검색 수동 배치 API를 구현해줘.

엔드포인트:
- POST /api/v1/admin/batches/shopping-search/run
- GET /api/v1/admin/batches

요구사항:
- active keyword만 대상
- batch_job_history 저장
- 실패 키워드 수 기록
- 관리자 권한 필요

검증:
- Service 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 011. 키워드 상세 분석 화면 v0.1

frontend에 키워드 상세 화면을 구현해줘.

요구사항:
- /keywords/:keywordId
- 최저가/평균가/검색 결과 수 표시
- 상위 상품 테이블
- 캐시 기준일 표시
- 데이터가 없으면 분석 대기 상태 표시

검증:
- npm run build 성공

## Phase 4. 데이터랩 트렌드 v0.2

### Task 012. NaverDataLabClient 구현

네이버 데이터랩 쇼핑인사이트 API Client를 구현해줘.

요구사항:
- category keyword trend endpoint 지원
- startDate, endDate, timeUnit, category, keyword 요청 지원
- 하루 호출 한도 관리를 위한 ApiQuotaService 설계
- 테스트는 MockWebServer/WireMock 사용

검증:
- Client 테스트
- quota 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 013. trend_snapshot 저장 및 점수 계산

trend_snapshot 저장과 trend_score 계산을 구현해줘.

요구사항:
- trend_snapshot 테이블
- 최근 7일/30일 delta 계산
- trend_score 0~30 산출
- 데이터랩 ratio는 실제 판매량이 아니라는 warning reason 포함

검증:
- 점수 계산 단위 테스트
- ./gradlew test 성공

## Phase 5. 추천점수 v0.2~v0.3

### Task 014. ScoringEngine 구현

추천점수 계산 엔진을 구현해줘.

요구사항:
- trendScore 0~30
- competitionScore 0~25
- marginScore 0~30
- priceBandScore 0~10
- supplyScore 0~5
- riskPenalty 0~-40
- overallScore 계산
- grade: RECOMMENDED/REVIEW/HOLD/EXCLUDED
- score reasons/warnings 저장

검증:
- 경계값 테스트
- 위험 카테고리 제외 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 015. 후보 목록/상세 API 구현

product_candidate와 candidate_score API를 구현해줘.

엔드포인트:
- GET /api/v1/candidates
- GET /api/v1/candidates/{candidateId}
- POST /api/v1/candidates/{candidateId}/save
- POST /api/v1/candidates/{candidateId}/exclude

검증:
- 필터 테스트
- 저장/제외 처리 테스트
- ./gradlew test 성공

## Phase 6. 도매 CSV v0.3

### Task 016. CSV 업로드/파일 메타 구현

도매 CSV 업로드 기능을 구현해줘.

엔드포인트:
- POST /api/v1/wholesale-files
- GET /api/v1/wholesale-files/{fileId}

요구사항:
- .csv만 MVP 지원
- UTF-8/CP949 인코딩 자동 감지 시도
- 파일 메타 저장
- 플랜별 행 제한 적용
- 원본 파일 경로는 외부 노출 금지

검증:
- 업로드 테스트
- 행 제한 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 017. CSV 컬럼 매핑/파싱 구현

CSV 컬럼 매핑과 파싱 기능을 구현해줘.

엔드포인트:
- POST /api/v1/wholesale-files/{fileId}/column-mapping
- POST /api/v1/wholesale-files/{fileId}/parse
- GET /api/v1/wholesale-files/{fileId}/rows

요구사항:
- 필수 컬럼: productName, supplyPrice
- 선택 컬럼: shippingFee, category, productUrl
- 숫자 파싱 오류 행 저장
- wholesale_product 저장

검증:
- 정상 CSV 테스트
- 오류 CSV 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 018. CSV 상품 후보 생성/마진 계산

CSV 상품을 후보로 변환하고 예상 마진을 계산해줘.

요구사항:
- 상품명 정규화
- 연결 가능한 keyword 또는 shopping snapshot 매칭
- expectedSalePrice 산출
- supplyPrice/shippingFee 기반 margin 계산
- product_candidate 생성

검증:
- 마진 계산 테스트
- 후보 생성 테스트
- ./gradlew test 성공

## Phase 7. 알림 v0.4

### Task 019. 알림 조건/알림 생성 구현

알림 조건과 알림 생성 기능을 구현해줘.

엔드포인트:
- GET /api/v1/alerts
- POST /api/v1/alert-rules
- PATCH /api/v1/alerts/{alertId}/read

요구사항:
- minScore, minMarginRate, categoryCodes, riskExcluded, frequency
- 중복 알림 방지
- ALERT_GENERATE_DAILY 배치 서비스

검증:
- 조건 매칭 테스트
- 중복 알림 방지 테스트
- ./gradlew test 성공

### Task 020. 알림 프론트 화면 구현

frontend에 알림 목록과 알림 조건 설정 화면을 구현해줘.

요구사항:
- /alerts
- /alert-rules
- 읽음 처리
- 추천 후보 상세 이동

검증:
- npm run build 성공

## Phase 8. 앱인토스 Lite v1.0

### Task 021. 앱인토스 Lite 라우트 추가

frontend에 앱인토스 Lite용 라우트를 추가해줘.

요구사항:
- /toss
- /toss/margin
- /toss/candidates/:candidateId
- /toss/keywords
- 모바일 360px 기준 카드 UI
- 외부 웹 SaaS 이동을 핵심 플로우로 두지 않음

검증:
- npm run build 성공

### Task 022. 앱인토스 SDK 초기 설정

앱인토스 WebView SDK 초기 설정 파일을 추가해줘.

요구사항:
- @apps-in-toss/web-framework 설치 전제
- granite.config.ts 추가
- appName/displayName/icon placeholder
- TDS 패키지 적용은 TODO로 남김
- 실제 토스 콘솔 정보는 환경별 설정으로 분리

검증:
- npm run build 성공

## 7. Codex에게 주면 안 되는 큰 요청

다음 식의 요청은 금지한다.

셀러레이더 전체를 한 번에 만들어줘.
상품 추천 앱을 완성해줘.
네이버 API랑 앱인토스랑 결제랑 스마트스토어까지 다 붙여줘.

반드시 다음처럼 작은 단위로 요청한다.

keyword_master 테이블과 CRUD API만 구현해줘.
NaverShoppingClient만 구현하고 테스트는 MockWebServer로 작성해줘.
trend_score 계산 함수와 경계값 테스트만 작성해줘.

## 8. 환경변수 초안

Backend:

SPRING_PROFILES_ACTIVE=local
DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/seller_radar
DB_USERNAME=seller
DB_PASSWORD=seller
JWT_SECRET=change-me
NAVER_CLIENT_ID=
NAVER_CLIENT_SECRET=

Frontend:

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api/v1
VITE_APP_ENV=local

앱인토스:

AIT_APP_NAME=seller-radar-lite
AIT_DISPLAY_NAME=셀러레이더

## 9. 초기 README에 포함할 내용

# Seller Radar

## Local Run
1. docker compose up -d db
2. cd backend && ./gradlew bootRun
3. cd frontend && npm install && npm run dev

## Test
- backend: ./gradlew test
- frontend: npm run build

## Rules
- Do not commit secrets.
- Do not call external APIs in tests.
- Read docs before changing domain logic.

## 10. 최종 개발 순서 요약

001 프로젝트 구조
002 공통 응답/에러
003 사용자/플랜
004 JWT 인증
005 카테고리/위험룰
006 키워드 CRUD
007 키워드 프론트
008 네이버 쇼핑 Client
009 쇼핑 Snapshot 저장
010 쇼핑 배치
011 키워드 상세 화면
012 데이터랩 Client
013 Trend Snapshot/Score
014 Scoring Engine
015 Candidate API
016 CSV 업로드
017 CSV 파싱
018 CSV 후보/마진
019 Alert API
020 Alert 화면
021 앱인토스 Lite 화면
022 앱인토스 SDK 초기 설정